Opstart:

Alt hvad der er skrevet i dette her dokument er noget der er enighed om i gruppen.

Fahad har et Gantt system han er kendt med. Det bruger vi. Det kan se ud som om at vi kan bruge det som en Backlog også.

Opgaver:

Nickolaj: Oprettelse af GIT med 1 hoved folder og 4 del folder. Gør Jens og Stefan ADM.

Fahad: Nedbrudning af projektet til Task. Gantt/projektplan

Mohammad: Nedbrudning af projektet Task. Flowchart

Allan: Oprettelse af Projektplan. Rapport opstart.

Opfølgning søndag morgen kl 830 Teams

Mandag møde kl 830:

1. Opfølgning på Projektplan
2. Er git som den skal være
3. Kan vi bruge Gantt som Backlog
4. Oprette en log til de udførte opgaver
5. Samle WBS fysisk
6. Sæt Flowchart over WBS fysisk
7. Aflevering tirsdag
8. Næste møde